# Relatório completo — todos os 36 achados

Por status e criticidade — wallet-sbx-financiamentos

Atualizado após o lote 2 de correções aplicado nesta sessão: SBXW-28, 08 e 30 saíram de "parcial" para "resolvido"; SBXW-18 saiu de "não resolvido" para "resolvido". Lote 1 (sessão anterior a este): SBXW-32, 07, 17, 29 e 19 resolvidos; SBXW-31 parcialmente resolvido.

Mesma régua de criticidade: Crítica (prioridade 1), Alta (prioridade 2), Média (prioridade 3), Baixa (prioridade 4), mais o rótulo Processo para os dois achados sobre verificabilidade repo↔ambiente (SBXW-26/27).

Ressalva de sempre: o laudo aponta o projeto Supabase qadgbfhjtgufioxtyamq; eu só tenho acesso para consultar ldzutiojmcawhwdhojlo ("wallet-sbx-financiamentos"). Checagens de código valem para o repositório; checagens de banco (GRANT/RLS) valem só para o projeto que consigo consultar.

# ✅ Resolvidos (24)

| Nº | Criticidade | Achado | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| SBXW-15 | Crítica | Curinga "*" anulava CORS e proteção de redirect | _shared/security.ts v4.0.0 — allowlist estrita por sufixo |
| SBXW-09 | Crítica | Perímetro de autenticação declarativo nunca era aplicado | registry.ts/server.ts — authMode real, checado antes do handler |
| SBXW-13 | Crítica | notification-system-message anônima | Consequência de SBXW-09 |
| SBXW-14 | Crítica | notification-dispatcher (service-role) sem autenticação | requiresHmac + enforcement: wrapper |
| SBXW-01 | Crítica | Hook de geo autorizava por anon key pública | Rota antiga removida; slug atual exige HMAC via Vault |
| SBXW-04 | Crítica | Admin check via ILIKE sobre e-mail do usuário | .eq() normalizado, servidor e cliente |
| SBXW-32 | Crítica | Regex do cookie de sessão sem âncora (fixação de sessão) | Corrigido nesta sessão — _shared/auth.ts: extração agora compara nome exato do cookie (split(";") + startsWith("session_token=")), não mais regex sem âncora |
| SBXW-28 | Crítica | Token de handoff (s2s.ts) aceito como sessão válida com userId vazio | Corrigido nesta sessão — _shared/jwt.ts: verifySessionToken agora rejeita quando userId vem vazio/ausente, além da checagem de typ já existente |
| SBXW-22 | Alta | Open redirect no login (redirect_uri) pós-autenticação | "Open Redirect Shield" no contrato da rota |
| SBXW-06 | Alta | Auditoria forjável no evento "blocked" | RPC lê identidade via auth.email(), sem exceção |
| SBXW-12 | Alta | Open redirect no orchestrator (target_url) | getSafeRedirectUrl(...) no servidor |
| SBXW-02 | Alta | XSS refletido via environment no financial-gateway-gate | Ponte HTML+<script> inline removida — cookie HttpOnly (AJAX) ou redirect 302 com token no fragmento (não-AJAX) |
| SBXW-07 | Alta | Open redirect em financialGatewayGate (return_uri) | Corrigido nesta sessão — return_uri sanitizado no contrato da rota (validateSearch), mesmo critério de SBXW-22/12 |
| SBXW-17 | Alta | IP de auditoria/rate-limit resolvido por header do cliente | Corrigido nesta sessão — _shared/infrastructure.ts: cf-connecting-ip agora vem primeiro; x-client-ip caiu para fallback (propagação interna) |
| SBXW-29 | Alta | Origin/Referer usado para resolver a origem confiável do front | Corrigido nesta sessão — financial-gateway-gate/index.ts: frontendOrigin agora vem de FRONTEND_URL primeiro; header do cliente removido da resolução |
| SBXW-11 | Média | GRANT de INSERT anônimo em 16/29 tabelas | Zero grants de INSERT para anon no schema public |
| SBXW-23 | Média | Código morto autoLoginProponentFromUrl | Arquivo proponent.ts não existe mais |
| SBXW-24 | Média | Config de segurança gravável direto do navegador (só RLS) | Só postgres/service_role têm qualquer grant nas 3 tabelas — anon/authenticated sem privilégio algum |
| SBXW-08 | Média | Sem allowlist explícita de algoritmo no jwtVerify | Corrigido nesta sessão — _shared/jwt.ts: { algorithms: ["HS256"] } explícito nas duas verificações; estendido também a _shared/s2s.ts (mesma secret). Resta uma melhoria não crítica, fora do escopo desta correção: sessão usa `userId` sequencial do provedor upstream, sem ID opaco/revogável — não é vulnerabilidade, é robustez. |
| SBXW-36 | Baixa | Evento "blocked" enviado a função 404 | Migrado para RPC real |
| SBXW-10 | Baixa | Token de outro projeto versionado em texto puro | Migration não existe mais; nenhum JWT em supabase/migrations/ |
| SBXW-19 | Baixa | Exceção crua devolvida ao cliente no fallback do wrapper | Corrigido nesta sessão — _shared/server.ts: catch-all devolve mensagem genérica + correlationId, não mais err.message |
| SBXW-30 | Baixa | Segredo em texto claro no log; deepRedact não examinava escalares | Corrigido nesta sessão — _shared/logger.ts: deepRedact agora redige string solta por padrão ('[REDACTED:scalar-string]'). Pendente fora do código: confirmar com quem administra os secrets do Supabase se `NOTIFICATION_GATEWAY_SECRET` já foi rotacionado. |
| SBXW-18 | Baixa | Nenhuma edge function emitia CSP/X-Frame-Options/Referrer-Policy | Corrigido nesta sessão — _shared/server.ts: os 3 headers agora saem centralizados em corsHeaders, cobrindo as 14 functions |

# 🟡 Parcialmente resolvidos (2) — com plano

SBXW-35 — Média

O que foi feito: backend (financial-gateway-gate) entrega cookie HttpOnly sempre, e só devolve o token no corpo quando front e API não compartilham domínio-raiz.

O que falta: no front, USE_COOKIE continua false hoje (front em lovable.app, API em supabase.co, raízes diferentes) — token cai em sessionStorage.

Plano: servir a API sob o mesmo domínio-raiz do front, ou reforçar CSP (SBXW-18) enquanto isso não ocorrer.

SBXW-31 — Baixa

O que foi feito: corrigido nesta sessão — versão do postgres.js fixada em v3.4.8, tanto no import direto (_shared/db.ts) quanto no alias do deno.json da raiz.

O que falta: gerar e versionar o deno.lock. Não foi possível fazer isso aqui: Deno CLI não está instalado no ambiente do bridge, e o egress está bloqueado para deno.land, github.com, jsr.io e registry.npmjs.org tanto no bridge quanto no container — gerar um lock file com hash inventado seria pior que não ter nenhum (o Deno usa esse hash pra verificar integridade).

Plano: rodar deno cache --lock=deno.lock --lock-write supabase/functions/_shared/db.ts em algum ambiente com Deno instalado e rede liberada (sua máquina fora deste sandbox, ou o pipeline de CI/deploy), e comitar o arquivo gerado.

# ❌ Não resolvidos (7)

SBXW-33 — Alta

Allowlist ainda aceita qualquer subdomínio de hospedagem compartilhada. _shared/security.ts:43-45 — lovable.app, lovableproject.com, lovable.dev continuam como sufixos genéricos.

Plano: trocar por hostnames exatos de preview conhecidos; tirar localhost/127.0.0.1 de produção.

SBXW-25 — Alta

Rota `/sandbox` sem restrição de ambiente. Não encontrei checagem de MODE/ambiente de build no arquivo da rota — nada indica que ela foi excluída do bundle de produção.

Plano: confirmar se a rota é servida em produção hoje; se sim, restringir por ambiente ou remover do build.

SBXW-34 — Média

Login de produção ainda usa `grant_type=password`. sbx-auth/index.ts:121 — inalterado.

Plano: migrar para Authorization Code + PKCE via sbx-auth-exchange, que já existe e hoje só serve o sandbox.

SBXW-20 — Baixa

Atributo `Secure` do cookie condicionado a campo do corpo. sbx-auth/index.ts:308-309 e sbx-auth-exchange/index.ts:100 — isProd = environment === "production" (campo do cliente) decide o Secure.

Plano: marcar Secure sempre, incondicionalmente.

SBXW-21 — Baixa

Consulta de geolocalização em texto claro. _shared/infrastructure.ts:149 — ainda http://ip-api.com/... (HTTP puro), IP interpolado direto na URL.

Plano: decisão de privacidade/LGPD primeiro; se mantida, TLS + codificação do valor.

SBXW-26 e SBXW-27 — Processo

Divergência repo↔ambiente / caminho de auth não documentado. Nenhum mecanismo de CI/CD ou verificação de drift encontrado no repositório.

Plano: ainda vale como pré-requisito de processo. Antes de fechar qualquer item deste relatório como "corrigido em produção", confirmar que o deploy publicou o código atual.

# ❓ Não verificável só pelo código (3)

- SBXW-05 (cadastro público aberto) — configuração do provedor de Auth (painel Supabase/GoTrue), não aparece no repositório.

- SBXW-16 (rate limit no `sbx-auth`) — há tratamento de resposta 429, mas pode ser só a tradução de um 429 que já vem do provedor de identidade upstream. Precisaria de teste ao vivo.

- SBXW-03 (HMAC do webhook não cobre o corpo) — função foi reestruturada (assinatura agora vem de segmentos do path via fandi-service.ts) e não confirmei, só lendo o código, se o hash do corpo entra no material assinado.

# Contagem final

24 resolvidos (8 críticos, 7 altos, 4 médios, 5 baixos) · 2 parciais (1 médio, 1 baixo) · 7 não resolvidos (2 altos, 1 médio, 2 baixos, 2 de processo) · 3 não verificáveis.

Não há mais nenhum item crítico pendente (parcial ou não resolvido) neste relatório.

# Prioridade prática pro que ainda falta

- SBXW-33 e SBXW-25 (altos, não resolvidos) — últimas duas pontas da família de open-redirect/origem confiável; as outras seis (15, 22, 12, 02, 07, 17, 29) já foram fechadas.

- SBXW-35 (médio, parcial) — depende de infraestrutura (mesmo domínio-raiz front/API), não é só código; SBXW-18 (já resolvido) é a mitigação que sobra enquanto isso não acontece.

- SBXW-31 (parcial) — só falta gerar o deno.lock fora deste ambiente.

- SBXW-34, 20, 21 — baratos, cabem numa mesma PR de hardening.

- SBXW-26/27 (processo) — decidir como garantir que repo e ambiente publicado sejam a mesma coisa, antes de assinar qualquer item deste relatório como "fechado em produção".